RetailIQ 360°

Plataforma de Inteligencia Comercial Omnicanal

Documento de incorporación al proyecto

Proyecto Integrador Final — Tecnicatura en Datos

# 1. Descripción general del proyecto

RetailIQ 360° es una plataforma de inteligencia comercial omnicanal que integra y analiza datos de ventas, precios y comportamiento de clientes de una empresa retail argentina. El proyecto transforma información dispersa proveniente de múltiples fuentes en decisiones de negocio concretas y accionables, presentadas a través de un dashboard interactivo en Power BI.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto | Proyecto integrador final de tecnicatura en análisis de datos |
| Equipo | 2 integrantes — roles compartidos, sin especialización fija |
| Período de ejecución | 21 de abril al 15 de junio de 2025 (aproximadamente 8 semanas) |
| Metodología ágil | Kanban — tablero en Trello con 5 columnas y límite WIP de 2 por persona |
| Repositorio código | GitHub — notebooks Python, CSVs de benchmarks y documentación |
| Archivo central | Google Drive — RetailIQ360.pbix y archivos procesados pesados |

# 2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de inteligencia comercial omnicanal que integre y analice los datos de ventas, precios y comportamiento de clientes de una empresa retail argentina, transformando información dispersa en decisiones de negocio concretas y accionables.

Objetivos específicos

- OE1 — Implementar un modelo de datos relacional unificado en esquema galaxia que consolide las fuentes de todos los canales de venta en una estructura analítica procesable con DAX en Power BI.

- OE2 — Construir un módulo de análisis de ventas omnicanal con indicadores ajustados por inflación que distingan el crecimiento real del nominal en el contexto económico argentino.

- OE3 — Construir un módulo de inteligencia de precios que evalúe el posicionamiento competitivo por categoría mediante el cálculo del price index y la simulación de escenarios de descuento con parámetros What-If en DAX.

- OE4 — Analizar los patrones de compra conjunta de la base transaccional mediante algoritmos de asociación para detectar combinaciones de productos con lift estadísticamente significativo.

- OE5 — Segmentar la base de clientes mediante el modelo de Recencia, Frecuencia y Monto considerando valor real, riesgo de abandono y valor de vida del cliente estimado por segmento.

# 3. Stack tecnológico

| Herramienta | Rol en el proyecto | Notas |
| --- | --- | --- |
| Python / Jupyter | ETL, EDA, datos sintéticos | pandas, numpy, faker (es_AR), mlxtend |
| VS Code | Entorno de desarrollo | Con extensión Jupyter integrada |
| Power BI Desktop | Modelo de datos y dashboard | Gratuito — no requiere licencia Pro |
| DAX | Medidas analíticas | Todas las medidas en tabla _Medidas |
| SQL Server | Práctica de consultas SQL | Instalación Basic + SSMS — complemento académico |
| GitHub | Control de versiones | Código y documentación |
| Google Drive | Archivos pesados compartidos | .pbix y CSVs de 04_procesados |
| Trello | Gestión ágil Kanban | 5 columnas, WIP limitado |

# 4. Fuentes de datos

| Fuente | Tipo | Carpeta | Uso en el modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Olist Brazilian E-Commerce (Kaggle) | CSV — real | 01_raw | Base transaccional — FactVentas |
| Sample Superstore (Kaggle) | CSV — real | 01_raw | Márgenes y descuentos — FactPreciosComp |
| IPC INDEC sh_ipc_aperturas | Excel — real | 01_raw | Deflactor mensual — DimInflacion |
| Tipos de cambio históricos (datos.gob.ar) | CSV — real | 01_raw | Conversión BRL→ARS — DimInflacion |
| PDFs CACE/Kantar 2025 | Extraído | 02_cace_benchmarks | Benchmarks de mercado AR — tablas desconectadas |
| Datos sintéticos (Faker es_AR) | Generado | 03_sinteticos | Capa AR: clientes, canales, sucursales, ventas |

# 5. Modelo de datos — esquema galaxia

El modelo sigue un esquema galaxia (constelación de hechos) con dos tablas de hechos que comparten dimensiones. Las relaciones de FactPreciosComp con las dimensiones compartidas son inactivas y se activan con USERELATIONSHIP en DAX.

| Tabla | Tipo | Filas aprox. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| FactVentas | Hecho | 110.197 | Transacciones Olist procesadas con conversión BRL→ARS. Resultado del ETL. |
| FactVentasBase | Hecho | 150.000 | Transacciones sintéticas AR con columnas argentinas (canal, pago, cuotas, entrega). |
| FactPreciosComp | Hecho | 360 | Precios propios y de competencia por categoría y mes. Relaciones inactivas. |
| DimTiempo | Dimensión | 1.096 | Calendario 2022-2024. Marcada como tabla de fechas. Habilita inteligencia de tiempo DAX. |
| DimCanal | Dimensión | 4 | Canales: Tienda física, Web propia, App móvil, Marketplace. flag_online = 0/1. |
| DimCliente | Dimensión | 10.000 | Clientes sintéticos AR. Perfil NSE/edad/género calibrado con CACE 2025. |
| DimProducto | Dimensión | ~33.000 | Productos de Olist con categorías mapeadas a 12 categorías argentinas. |
| DimGeografia | Dimensión | 67 | Provincias y ciudades AR con pesos de facturación CACE 2025. |
| DimSucursal | Dimensión | 50 | Red de 50 sucursales AR ficticias distribuidas por región. |
| DimInflacion | Dimensión | 111 | IPC mensual INDEC 2017-2026 por rubro. Base para ajuste de precios reales. |
| CACE_KPIs y otras | Desconect. | Variable | Benchmarks de mercado argentino. Sin relaciones — referencias fijas en DAX. |
| _Medidas | Auxiliar | — | Tabla vacía que centraliza todas las medidas DAX del proyecto. |

# 6. Fases del proyecto y estado de avance

| Fase | Descripción | Tareas principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Datos y ETL | Preparación de todas las fuentes de datos, EDA, generación de datos sintéticos y transformaciones ETL | EDA Niveles 1 y 2, notebook Faker, ETL Olist, IPC procesado, CSVs en 04_procesados | EN PROGRESO fact_ventas_final.csv pendiente |
| Fase 2 Modelo Power BI | Carga de tablas, relaciones, configuración del modelo galaxia y primeras medidas DAX | Tablas cargadas, relaciones activas, DimTiempo marcada, _Medidas creada, semáforo de verificación | EN PROGRESO Semáforo parcialmente validado |
| Fase 3 Medidas DAX | Desarrollo completo de medidas analíticas por módulo | Ventas base, inteligencia de tiempo, ajuste inflación, omnicanal, pricing, RFM, benchmarks CACE | PENDIENTE |
| Fase 4 Dashboard | Construcción de las páginas del dashboard en Power BI | Resumen ejecutivo, ventas omnicanal, inteligencia de precios, segmentación RFM | PENDIENTE |
| Fase 5 Documentación | Trabajo escrito final, diccionario de datos y evidencia del proceso ágil | Objetivos redactados, metodología ágil documentada, diccionario pendiente | EN PROGRESO Secciones parciales listas |

# 7. Tarea crítica — acción inmediata requerida

Integrar FactVentas + FactVentasBase → fact_ventas_final.csv El modelo actual tiene dos tablas de hechos separadas que contienen información complementaria pero no integrada: - FactVentas: 110.197 filas con precios reales en ARS — sin columnas argentinas (CanalID, medio_pago, cuotas) - FactVentasBase: 150.000 filas con columnas argentinas — sin precios reales Acción requerida: volver a Python y ejecutar el notebook ETL para generar fact_ventas_final.csv que combine ambas tablas. Sin esta integración las medidas de ventas y las medidas de canal no pueden cruzarse.

# 8. Estructura de carpetas del proyecto

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| 01_raw | Archivos originales sin modificar: Olist, Superstore, IPC INDEC, tipo de cambio |
| 02_cace_benchmarks | 12 CSVs extraídos de los PDFs CACE/Kantar Anual 2025 y Mid Term 2025 |
| 03_sinteticos | Archivos generados por el notebook Faker: dim y fact con datos AR |
| 04_procesados | Output del ETL listo para Power BI. fact_ventas_final.csv pendiente |
| notebooks | Scripts Python: EDA Nivel 1 y 2, Faker, ETL, market basket |
| docs | Diccionario de datos, trabajo escrito, capturas del modelo relacional |
| powerbi | RetailIQ360.pbix — archivo compartido vía Google Drive |

# 9. Roadmap DAX — etapas pendientes en Fase 3

| Etapa | Módulo | Medidas a desarrollar |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Medidas base | Ventas Totales, Cantidad Órdenes, Unidades Vendidas, Ticket Promedio, Costo Total, Margen Bruto % |
| 2.2 | Inteligencia de tiempo | Ventas YTD, MTD, año anterior, variación YoY, mes a mes |
| 2.3 | Ajuste inflacionario | Ventas reales ajustadas, crecimiento real vs nominal, diferencia de puntos porcentuales |
| 2.4 | Análisis omnicanal | Ventas por canal, participación online %, ticket promedio por canal, crecimiento por canal |
| 2.5 | Inteligencia de precios | Price Index, precio vs competencia, descuento promedio, simulación What-If (USERELATIONSHIP) |
| 2.6 | Segmentación RFM | Recencia, Frecuencia, Monto por cliente, scores 1-5, segmento RFM, CLV estimado |
| 2.7 | Benchmarks CACE | Ticket propio vs mercado AR, tasa conversión propia vs mercado, mix canal vs CACE 2025 |
| 2.8 | Market basket | Algoritmo Apriori en Python (mlxtend), cargar resultados en Power BI, medidas de lift |

# 10. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETL de fact_ventas_final falla o produce datos inconsistentes | Alta | Alto | CRÍTICO | Prioridad 1 inmediata. Validar con semáforo de 5 medidas antes de continuar DAX |
| DimClientesAr sin FK a DimGeografia impide análisis geográfico | Confirmado | Medio | ALTO | Agregar GeografiaID en Python mediante merge por provincia |
| Medidas DAX de pricing no funcionan por relaciones inactivas mal configuradas | Media | Medio | MEDIO | Verificar que relaciones FactPreciosComp estén inactivas antes de escribir medidas 2.5 |
| Disponibilidad variable del equipo genera retrasos en fases críticas | Alta | Medio | MEDIO | Límite WIP Kanban de 2 tareas activas por persona. Revisión semanal del tablero |
| Conflicto de versiones en el archivo .pbix compartido | Media | Alto | ALTO | Convención de aviso previo por mensajería antes de abrir el archivo. Una editora a la vez |
| Rango de DimTiempo no cubre todas las fechas de FactVentas | Baja | Alto | MEDIO | Verificar con medida TOTALYTD. Si da BLANK ampliar el rango en Python o DAX |
| Plazos del proyecto insuficientes para completar las 5 fases | Media | Alto | ALTO | Priorizar OE1-OE3 (modelo, ventas, pricing). OE4 market basket es el más prescindible si falta tiempo |

# 11. Convenciones del equipo

Nombrado de archivos y tablas

- Tablas Power BI: PascalCase sin números al inicio — DimCanal, FactVentas, CACE_KPIs

- Archivos CSV: snake_case con prefijo descriptivo — dim_canal_ar.csv, fact_ventas_final.csv

- Medidas DAX: snake_case con guion bajo — ventas_totales, ticket_promedio, ventas_ytd

- Todas las medidas viven en la tabla _Medidas, nunca en las tablas de hechos o dimensiones

Formato de fechas

- Todos los CSVs usan formato ISO 8601: YYYY-MM-DD

- En Python: df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha']).dt.strftime('%Y-%m-%d')

Control de versiones y colaboración

- GitHub: código Python, documentación, CSVs livianos

- Google Drive: .pbix y CSVs pesados de 04_procesados

- Antes de abrir el .pbix: avisar a la otra integrante por mensajería

- Al cerrar el .pbix: subir inmediatamente a Google Drive

Kanban — reglas operativas

- Máximo 2 tarjetas en columna En curso por persona

- Toda tarea completada pasa a Revisión — la otra integrante valida antes de mover a Listo

- Tarjeta bloqueada: agregar nota con descripción exacta del bloqueo

- Revisión del tablero: mínimo una vez por semana

RetailIQ 360° — Proyecto Integrador Final — Documento generado el 21 de mayo de 2026